АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«КОЛГУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2022 года № 22-осн

Об утверждении Плана проведения месячника и субботников по наведению чистоты и порядка на территории Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа от 18.10.2019 № 4, в целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения, улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Сельского поселения

«Колгуевский сельсовет» ЗР НАО                                                                            Н.Я. Майков

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации Сельского поселения

«Колгуевский сельсовет» ЗР НАО

от 24мая 2022 г. № 22-осн

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству

с 27 мая по 30 июня 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Периодичность | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 24.05.2022-26.05.2022 |  | Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |
| 2 | Организация проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов | Май-июнь По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО Жители сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |
| 3 | Организация проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий индивидуальных жилых домов | Май-июнь По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние | Владельцы ИЖД |
| 4 | Организация проведения работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий | Май-июнь По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководители (владельцы) помещений и строений |
| 5 | Организация проведения работ по приведению в надлежащее состояние территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий и территорий подведомственных объектов | Май-июнь По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние. Далее по мере необходимости | Руководители организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |
| 6 | Организация проведение мероприятий по уборке мест общего пользования, уборка и благоустройство территории обелиска, детской площадки, территории поселения от мусора | До 30 июня По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние. Далее по мере необходимости | Администрация Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |